Znak sprawy:ZS.2600.2.2022

Załącznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

W dniu …........2022 r. pomiędzy Powiatem Bialskim, ul. Brzeska 41,
 21-500 Biała Podlaska , NIP 5372342952, REGON: 030237345 -  Zespołem Szkół 
im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka 1, reprezentowanym przez:

1.Pana Jarosława Dubisza – Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

….............................................., mającym siedzibę w …...................................................................... , reprezentowanym przez: …................................................, zwanym w tekście umowy „Wykonawcą”.

została zawarta umowa po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  (Znak sprawy ZS.2600.2.2022.) następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na wykonaniu robót w zakresie instalacji wentylacji hybrydowej budynku Zespołu Szkół
 im. A. Naruszewicza w Janowie podlaskim w sposób określony w projekcie budowlanym oraz w  przedmiarze robót .

- Przedmiar robót  i projekt budowlany o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczną, przedmiarem robót, projektem budowlanym, postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi 
w czasie realizacji przedmiotu umowy. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania powyższych przepisów Wykonawca zobowiązuje się ponieść odpowiedzialność.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych prze Wykonawcę.

§ 2.

- Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Strony określają w sposób następujący: do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 3.

- Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …......................... zł ( słownie:....................................................................................................................................zł ) Powyższa kwota zawiera podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT i po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany  w fakturze VAT.

- Faktura VAT zostanie wystawiona na wskazane dane: Nabywca : Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5372342952, Odbiorca: Zespół Szkół im. A. Naruszewicza, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski,

- Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Ustalone wynagrodzenie stanowi ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym kosztów materiałów.

§ 4.

- Wykonawca  udziela Zamawiającemu...... miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad i usterek.

- Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną  odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń tj. do bezpłatnej naprawy lub wymianu – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe. 
tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów,błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- Wykonawca oświadcza, ze okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 5 dni od dnia zgłoszenia wad. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach  towarzyszących umowie oraz wynikających
 z przepisów prawa, należą w szczególności:

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami,

- utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym wykonywanie zobowiązania na bieżąco usuwać materiały
 i urządzenia pochodzące z demontażu,

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższego standardu:

- utrzymania w czystości i porządku terenu swoich robót oraz otoczenia,

- zabezpieczenia terenu robót przed wstępem osób nieuprawnionych,

- zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, m. in. wynikających
 z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy – dotyczy zarówno pracowników Wykonawcy jak i osób trzecich,

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej 
w wyniku prowadzenia robót lub ich działania lub zaniechania,

- uzyskanie uzgodnień i pozwoleń związanych bezpośrednio z realizacją robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie budowy lub przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

- zapewnienie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa potrzebnych do wykonywania robót,

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu, wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.,

- Wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie,

- wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiałów/ urządzeń,

- przedstawianie, osobie nadzorującej z ramienia Zamawiającego, przed wbudowaniem materiałów/urządzeń, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania i uzyskanie pisemnej akceptacji tej osoby,

- przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót,

- zgłaszanie do odbioru prac zanikających lub ulegających zakryciu,

- zrealizowanie wszelkich prac odtworzeniowych, naprawczych i porządkowych w związku 
z prowadzonymi przez siebie robotami,

- ponoszenie odpowiedzialności za wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego,tj. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.

- Bieżące usuwanie z obiektu na własny koszt wszelkich odpadów i opakowań powstałych przy wykonywaniu robót, a w szczególności przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz.779), ustawy
 z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r poz.1219), ustawy
 z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 (Dz. U. z 2020 poz.1114),

- Uporządkowanie terenu robót i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie ustalonym w umowie dla odboru końcowego,

2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za teren robót z chwil a jego przejęcia, w tym za materiały i urządzenia tam pozostawione oraz za ewentualne szkody powstałe na tym terenie, do czasu końcowego odbiory robót.

3. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania oraz za działania lub zaniechania osób lub podmiotów, z których pomocą lub jakimkolwiek udziałem realizuje niniejsze zamówienie.

§ 6.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- przekazania posiadanej dokumentacji związanej z zamówieniem,

- protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót,

- odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie prowadzenia robót.

- Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego Jarosław Dubisz.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego 
w osobie:.........................................., który będzie czuwać nad prawidłowym wykonaniem całości robót, zwanego dalej inspektorem.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy  oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej.

§ 7.

- Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu dokonywane będą przez ustanowionego przez Zamawiającego inspektora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca pisemnie na adres Zamawiającego.

- Do zgłoszenia odbioru końcowego należy załączyć m. in.:

- atesty i świadectwa zastosowanych materiałów i urządzeń,

- protokoły bada n/sprawdzeń/prób,

- gwarancje

- aprobaty techniczne,

- atesty i certyfikaty jakości,

- deklaracje zgodności,

- oświadczenia kierownika robót o materiałach wbudowanych w obiekt,

- oświadczenie kierownika robót o  zakończeniu robót i zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wraz z oświadczeniem dot.:ewentualnych zmian, doprowadzenie do należytego stanu i porządku robót,

- wszelkie inne wyżej nie wymienione , a wymagane przez Zamawiającego lub przepisami, 
a niezbędne w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót.

4. Odbiór końcowy zostanie  dokonany po wykonaniu umowy i wszystkich robót, stanowiących   przedmiot umowy, likwidacji zaplecza robót i uporządkowaniu terenu robót przez komisję powołaną przez Zamawiającego.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 
3 dni od dnia zgłoszenia prze Wykonawcę zakończenia realizacji przedmiotu umowy
 i przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o terminie odbioru.

6. Jeżeli w toku odbiorów zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:

- ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie,

- ma prawo odstąpić od umowy albo żądać wykonania robót będących przedmiotem odbioru po raz drugi, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót, których wady usunięto.

8. Z czynności odbioru spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót oraz potwierdzający prawidłowość działania zainstalowanych urządzeń, jak też określający terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

9. Roboty uważa się za odebrane prze Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego 
w protokole oświadczenia o odbiorze bez zastrzeżeń.

§ 8.

- Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich podwykonawców oraz poinformowania o ich zmianie lub rezygnacji z ich udziału w realizacji zamówienia.

- Do skutecznego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawcę umowy w przedmiocie podwykonawstwa wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby postanowienia przewidziane wyżej w ust. 1 i 2 były odpowiednio stosowane także przez podwykonawców i dalszych  podwykonawców.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych wyżej w ust.1-3. 
A w szczególności obowiązku prawidłowego zgłoszenia, zmiany lub rezygnacji 
z podwykonawcy lub obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego reprezentowanego zgodnie z treścią w ust.2 niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 9

- Wypłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia uzależniona jest od:

- przedłożenia oryginalnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali oni całość przysługujących im od Wykonawcy należności pieniężnych.

- dołączenia do faktury oryginalnych oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że jest to ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego związanego 
z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia, i że nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia wobec Wykonawcy oraz wynagrodzenie od niego.

- nieodwołania powyższych oświadczeń przez podwykonawców i dalszych podwykonawców

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wstrzymuje wymagalność roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje własne działania lub zaniechania, zatem wszelkie związane 
z tym roszczenia Zamawiający będzie kierował się wyłącznie do Wykonawcy.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo:

- Zgodnie  z art.463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 poz.1129) ( dalej:ustawa), umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących praw i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowanie postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekty umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, projekty zmian tych umów, uwierzytelnione kopie umów o podwykonawstwo oraz wszelkich zmian do tych umów – na zasadach określonych w przepisach ustawy.

- przewidziany w mowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń do projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane i projektów zmian tych umów, jak również do zgłaszania sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian – w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu ww. umowy. Projektu jej zmiany, uwierzytelnionej  kopii zmiany umowy.

- wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kpię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy,.Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych netto.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zasady przedkładania projektów umów 
i zawierania umów o podwykonawstwo były odpowiednio stosowane także przez podwykonawców. Ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z niewypełnienia tego obowiązku obciążą Wykonawcę.

- Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na zasadach określonych w przepisach art.465 ustawy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić, aby w treści umowy zawieranej z podwykonawcą przewidziany był obowiązek zatrudniania pracowników podwykonawcy na podstawie stosunku pracy w zakresie analogicznym jak to odnosi się do samego Wykonawcy.

- Przepisy ust.1-7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu  robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy;

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy;

- za brak  zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy;

- za niewypowiedzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy;

- za zwlokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;

- za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 01% wynagrodzenia brutto określonego w  w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów.

2. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczaniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia kar umownych.

4. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 40 % wynagrodzenia brutto określonego w   § 3 ust. 1 umowy,

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Uiszczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków umownych

§ 10.

- Na podstawie art.95 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonywać będą czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową,wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na umowę o pracę, np.:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika;

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe ,niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

- Kopie dokumentów, o których mowa w ust.2, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający, wyraża zgodę Wykonawca lub podwykonawca złożył oświadczenie potwierdzające, ze wskazane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: oznaczenie podmiotu składającego oświadczenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podmiotu składającego oświadczenie.

- W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust.1, Zamawiający naliczy karę umowną określoną w § 9 ust.1 pkt 8 umowy.

§ 11.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej  w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

- W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zakazuje się  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiły następujące okoliczności uzasadniające zmiany:

- siła wyższa,

- zdarzenie losowe niezależne od stron,

- gwałtowne zdarzenia wywołane czynnikami zewnętrznymi,

- inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy,

- zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, obowiązujących przepisów, wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy.

- Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.

- Zmiany o których mowa w ust.4 mogą dotyczyć:

- terminu realizacji umowy;

- wysokości wynagrodzenia.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany.

- Obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami zawartymi w umowie,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy,

- opis przyczyny zmiany terminu.

7. Zmiany są możliwe, ale nie stanowią zobowiązania.

§ 12.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, w sytuacjach określonych przepisami ustawy, 
a także w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w  terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- rozwiązano przedsiębiorstwo Wykonawcy, wszczęto proces likwidacji lub zgłoszono wniosek o upadłość, albo wydano nakaz jego majątku w kwotach zagrażających płynności finansowej Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w stosunku do wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe; jeżeli sąd odmówił ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości; jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zajęciu majątku.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności, przy czym Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zasięgania informacji w bankach, instytucjach finansowych i urzędach 
o sytuacji majątkowej Wykonawcy w przypadkach w ust.1 pkt 2.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez zakończeniem jej realizacji Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część umowy.

§ 13.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art.4 pkt.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.) a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt.8 tego przepisu.

- Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rozporządzenia, o którym mowa w ust.1

- Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 14.

- Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno - komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

- Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1 stanowi naruszenie przepisów ustawy
 z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z  2020 r. poz. 1062).

§ 15.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie maja  zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 16.

Spory, mogące wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego a spory będą rozpatrywane wedle prawa polskiego.

§ 17.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: